# ××建设有限公司

# 关于 2026 年三季度安全生产工作情况的报告

××集团有限公司：

现将我公司 2026 年三季度安全生产工作情况报告如下（本件为格式示范，单位与数字均为虚构）。

# 主要工作

三季度主要做了三个方面的工作。

## 隐患排查

组织在建项目开展隐患排查，覆盖全部 12 个在建项目，整改闭环情况见表 1。

## 教育培训

开展全员安全教育培训，新进场人员实行先培训、后上岗。

## 应急演练

各项目部结合汛期特点开展防汛、防坍塌专项应急演练。

表 1　三季度隐患排查整改情况

| 隐患类别 | 排查（项） | 已整改（项） | 整改中（项） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高处作业 | 46 | 44 | 2 |
| 临时用电 | 38 | 38 | 0 |
| 起重吊装 | 21 | 19 | 2 |
| 基坑支护 | 15 | 14 | 1 |
| 合计 | 120 | 115 | 5 |

# 存在的问题

个别分包单位现场管理人员配备不足，起重吊装作业旁站监护不到位。

# 下一步安排

四季度重点抓好冬季施工和岁末年初安全管理，整改中的 5 项隐患于 11 月底前全部闭环。

特此报告。

××建设有限公司

2026 年 10 月 12 日

（联系人：×××，联系电话：×××-××××××××。）